Golfpassin sivusto 2026

Varausjärjestelmän integraatio

1. tarvittavat ominaisuudet

1.1. etusivu

· vapaa tekstihaku?

· valinnat (tyyppi, maa, tägit, aikahaarukka, hlöt, kesto, hintahaarukka)

· listauksessa (tyyppi, maa, kohde, lennot, kesto, kuva, tägit)

· järjestys (oletuksena seuraavaksi lähtevät)

· esitystapa (ruudukko, lista)

· lataa lisää…

1.2. teemasivu

· kategoriaan tai muuhun attribuuttiin perustuva listaus

· opetusmatkat, äkkilähdöt

· useampi listaus samalle sivulle? (teemamatkat väliotsikoin ja kuvauksin)

1.3. kohdesivu

· tiettyyn kohteeseen liittyvät lähdöt ja niiden speksit

· varausprosessi

1.4. Vetäjän esittely

· tulevat matkat listana (linkki kohdesivulle, lähtö valittuna)

2. sisällöllinen muokattavuus / winres

- lähdön speksit dynaamisesti hyödynnettävässä muodossa?

- Vetäjä/pro?

- lisäkenttien luominen?

3. tyylillinen muokattavuus / css

- saumaton upotus ilmeeseen olennaista

4. selvitettävää / pohdittavaa

- latausnopeus (nykyisellään)

- responsiivisuus

- saavutettavuus

- hakukoneet (dynaaminen sisältö)

- sivuston haku (lähdöt kohteiden ja vetäjien kautta, muuta?)

5. tarjousländärit

- yksilöidyt tarjoukset sivuston ilmeellä

- suora ostomahdollisuus?

KUSTANNUS- JA AIKATAULUARVIO

Golfpassin sivustouudistus

Toteutusaikataulu kevät–kesä 2026

Vastuu	Tehtävänkuvaus									Hintavaikutus

H	Projektinhallinta, taustatyö ja vaihtoehtoisten toteutustapojen arviointi		1 500 e

H	Sivuston visuaalinen ja rakenteellinen suunnittelu					6 000 e

M	Sivuston Tekninen toteutus								4 000 e

A + M	Järjestelmäintergraatio yhteistyössä Appiksen kanssa				500 – 2 000 e

H	Tarkastuspisteet, kokoukset, käyttökoulutukset ja dialogi asiakkaan kanssa		1 500 e

H + M	Nykyisen sisällön läpikäynti ja siirtäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa		1 500 – 3 000 e

M	Sivuston julkaisu ja tekninen päivystys vähintään vuodeksi				500 e

YHT.	15 000 – 18 000 e  (alv. 0)								Hintavaikutus

Riippuu integraation toteutustavasta ja rooleista 					1 500 e

Riippuu sisällön läpikäynnin ja siirron kuormittavuudesta				1 500 e

pvm	Laskutuserä										Kuvaus

2 / 2026	5 000 e  (3 000 e + 2 000 e)	projektinhallinta, ui/ux, rakenne, tekninen toteutus

4 / 2026	5 000 e  (3 000 e + 2 000 e)	projektinhallinta, ui/ux, tekninen toteutus, intergraatio, siirto

6 / 2026	5 000 e  (3 000 e + 2 000 e)	projektinhallinta, tekninen toteutus, koulutus, julkaisu

8 / 2026	0 – 3 000 e			ylijäämä toteutuman mukaan, mahd. lisätyöt

Henrik	9 000 – 11 000 e	projektinhallinta, ui/ux, rakenne, yhteydet, koulutus

Matti	6 000 – 7 000 e	tekninen toteutus, julkaisu, vikapäivystys