Golfpassin sivustouudistus					15.12.2026

Toteutusaikataulu kevät–kesä 2026

Kokonaisvaltainen sivustouudistus sisältäen samanaikaisesti kehitettävän myynninhallinta- ja

varausjärjestelmän älykkäät integroinnit sekä yksilöidyt verkkopohjaiset tarjousesitteet.

Projektin kulurakenne

Vastuu	Tehtävänkuvaus									Hintavaikutus

H	Projektinhallinta, taustatyö ja vaihtoehtoisten toteutustapojen arviointi		1 500 e

H	Sivuston visuaalinen ja rakenteellinen suunnittelu ja toteutuksen ohjaaminen		6 000 e

M	Sivuston tekninen toteutus ja julkaisu						2 000 e

A + M	Järjestelmäintergraatio yhteistyössä Appiksen kanssa				500 – 2 000 e

H	Tarkastuspisteet, kokoukset, käyttökoulutukset ja dialogi asiakkaan kanssa		1 500 e

A + H + M	Nykyisen sisällön läpikäynti ja siirtäminen yhteistyössä asiakkaan kanssa		500 – 2 000 e

M + H	Mahdolliset lisätyöt asiakkaan pyynnöstä tuntiperusteisesti				80 – 100 e/h

Kustannukset yhteensä

Yhteensä	12 000 – 15 000 e  (alv. 0)								Hintavaikutus

Riippuu integraation toteutustavasta ja rooleista järjestelmätoimittajan kanssa	1 500 e

Riippuu sisällön läpikäynnin ja siirron toteutustavasta ja rooleista jt. kanssa		1 500 e

Maksusuunnitelma

Kuvaus	Kolme maksuerää 2 kk välein (1–5/2026) sekä loppusuoritus (7/2026), mikäli saatavia jää.

pvm	Laskutuserä										Toimenpiteet

1 / 2026	4 000 e  			projektinhallinta, ui/ux, rakenne, tekninen toteutus

3 / 2026	4 000 e  			projektinhallinta, ui/ux, tekninen toteutus, intergraatio, (siirto)

5 / 2026	4 000 e  			projektinhallinta, tekninen toteutus, koulutus, julkaisu

7 / 2026	0 – 3 000 e 	+ mahd. lisätyöt	ylijäämä toteutuman mukaan, sovitun tot. ulkopuoliset lisätyöt